Nowa nawierzchnia na drodze powiatowej Przeworsk-Zarzecze-Siennów!

Powiat Przeworski jest w trakcie realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk – Zarzecze – Siennów o długości 16,924 km”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013. Całkowity koszt projektu wynosi 7 994 892,28zł. Realizacja inwestycji  przewidziana została na lata 2009 i 2010.

W dniu 3 grudnia 2009 r. miał miejsce drugi  częściowy odbiór robót wykonanych przez firmę Budowa Dróg i Mostów Józef Babiś. Zakres prac obejmował okres od 1 października do 15 listopada 2009r. Przedmiotem odbioru było wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej, grysowo – żwirowej na powierzchni 76 815,10 m2 na odcinku o długości 13,627 km o łącznej kwocie 4 723 206,87 złotych.

W chwili obecnej trwa przerwa zimowa w realizacji inwestycji, która zostanie wznowiona w momencie poprawy warunków pogodowych. Do końca roku 2009 został wykonany zakres zgodnie z założeniami zawartymi w harmonogramie realizacji projektu.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE