Zakończono prace na drodze !!!

Powiat Przeworski zakończył realizację zadania pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych Przeworsk – Zarzecze – Siennów o długości 16,924 km” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, które jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedsięwzięcie ze względu na swój rozległy charakter realizowane było przez dwa lata. Roboty zgodnie z założeniami rozpoczęto 1 lipca 2009r. W ramach tej inwestycji wykonywano przebudowę całego odcinka drogi przez wykonanie nawierzchni oraz chodników. Zakładane wskaźniki produktów projektu  zostały osiągnięte w 100%.  Całkowity koszt inwestycji to 8 008 092,28 zł z czego udział środków Funduszu to 4 814 465,08 zł oraz udział własny w wysokości 3 193 627,20 zł. W dniu 31 maja 2010r. miał miejsce odbiór końcowy wykonanych prac.

Zdjęcia z zakończenia prac można obejrzeć w galerii.