IV KWARTAŁ 2010 ROKU - PRACE BUDOWLANE!

Roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk-Gać-Markowa 
(gr. powiatu), Nowosielce-Dębów, Dębów-Wojciechówka, Albigowa-Husów-Rzeki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizowanego projektu w IV kwartale 2010 roku wykonano następujący zakres prac:

- Roboty z zakresu burzenia - roboty rozbiórkowe – 93 514,22 zł

- Roboty ziemne – 291 445,80 zł

- Odwodnienie korpusu drogowego – przepusty, kanalizacje burzowe - 507 549,62 zł

- Elementy ulic  - budowa chodników – 1 565 606,48 zł

- Podbudowa - podbudowę z masy bitumicznej – 3 377 827,40 zł

- Nawierzchnia – 106 420,84 zł

- Roboty inne – 41 376,30 zł

Wykonano prace budowlane na kwotę  5 983 740,66 zł.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE