III KWARTAŁ 2011 ROKU - PRACE BUDOWLANE!

Roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg na terenie powiatu przeworskiego i łańcuckiego obejmujące drogi: Przeworsk-Gać-Markowa 
(gr. powiatu), Nowosielce-Dębów, Dębów-Wojciechówka, Albigowa-Husów-Rzeki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizowanego projektu w III kwartale 2011 roku wykonano następujący zakres prac:

- Roboty z zakresu burzenia - roboty rozbiórkowe – 3 593,44 zł

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów – 44 070,41 zł

- Odwodnienie korpusu drogowego - kanalizacje burzowe, przepusty - 234 213,52 zł

- Elementy ulic  - budowa chodników – 168 742,19 zł

- Podbudowa - podbudowę z masy bitumicznej – 524 997,82 zł

- Nawierzchnia – 1 735 559,52 zł

- Roboty wykończeniowe – rowy, przepusty pod zjazdami, pobocza, oznakowanie, montaż barier - 3 470 738,91 zł

- Roboty inne – 1 550 318,45 zł

Wykonano prace budowlane na kwotę 7 732 234,26   zł.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE