IV KWARTAŁ 2011 ROKU - PRACE BUDOWLANE

Roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
Nr P1 577 R Gniewczyna - Gorzyce, Nr P1 518 R Gniewczyna - Świętoniowa, Nr P1 579 R Grzęska - Świętoniowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizowanego projektu w IV kwartale 2011 roku wykonano następujący zakres prac:

- Roboty przygotowawcze – przebudowa dróg powiatowych – 159 234,57 zł,

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów – 143 384,01 zł,

- Mury oporowe – 149 055,95 zł,

- Wykonanie kanalizacji drogowej – 359 413,02 zł,

- Elementy ulic – budowa chodnika – 1 329 419,70 zł,

- Podbudowa – wyrównanie istniejącej podbudowy – 2 704 170,99 zł,

- Nawierzchnie – wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej – 4 765 148,53 zł,

- Skrzyżowanie – 88 015,74 zł,

- Zjazdy – 205 013,26 zł,

- Pobocza – 201 522,11 zł,

- Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa rucha – 143 098,20 zł.

Wykonano prace budowlane na kwotę 10 247 476,08 zł.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE