Rozbudowa ZSZ w Przeworsku zakończyła się w II kwartale

Zgodnie z harmonogramem zakończyła się realizacja Zadanie I projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej  5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego pt. „Rozbudowa i przebudowa z przystosowaniem dla niepełnosprawnych Zespołu Szkół Zawodowych w Przeworsku dla nowoczesnego kształcenia młodzieży i dorosłych 
w zawodach technicznych”.

W II kwartale 2011 r. kontynuowane były prace wykończeniowe wewnątrz budynku:

- zakończone zostało układanie płytek ceramicznych na korytarzach i w salach,

- wykonano roboty malarskie we wszystkich pomieszczeniach,

- w salach lekcyjnych oraz zapleczach ułożono wykładziny podłogowe,

- wewnątrz oraz na zewnątrz zamontowano balustrady schodowe,

- zgodnie z zadaniem przystosowano obiekt dla osób niepełnosprawnych przez montaż oraz uruchomienie dźwigu osobowego oraz platformy schodowej.

Na zewnątrz budynku został uporządkowany teren oraz wykonano drogi i place.

Nowe zdjęcia można zobaczyć w galerii.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE