II KWARTAŁ 2011 ROKU - PRACE BUDOWLANE

Roboty budowlane w ramach inwestycji pn. „Przebudowa ciągu dróg powiatowych 
Nr P1 577 R Gniewczyna - Gorzyce, Nr P1 518 R Gniewczyna - Świętoniowa, Nr P1 579 R Grzęska - Świętoniowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

W ramach realizowanego projektu w II kwartale 2011 roku wykonano następujący zakres prac:

- Roboty przygotowawcze – przebudowa dróg powiatowych – 74 191,14 zł,

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów – 6 148,87 zł,

- Wykonanie kanalizacji drogowej – 421 120,15 zł,

- Elementy ulic – budowa chodnika – 486 090,34 zł,

- Podbudowa – wyrównanie istniejącej podbudowy – 669 858,00 zł,

- Nawierzchnie – wykonanie warstwy profilowej i ścieralnej – 2 299 860,77 zł,

- Skrzyżowanie - 2 952,00 zł

Wykonano prace budowlane na kwotę 3 960 221,27 zł.

W załączeniu dokumentacja fotograficzna.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE