Etap kolejny zakończony

Zgodnie z harmonogramem trwa realizacja projektu (Zadanie I) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.1  „Infrastruktura edukacyjna” schemat B „System oświaty” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007- 2013 oraz budżetu Powiatu Przeworskiego.
W pierwszym kwartale 2011 roku wykonywanych było wiele prac wykończeniowych.

Najważniejsze z nich to:

- tynki wewnętrzne,

- docieplanie budynku,

- elewacja,

- wykonywanie wylewek na poszczególnych kondygnacjach budynku,

- układanie płytek ceramicznych na korytarzach i w salach,

Zakończenie prac budowlanych planowane jest na 30 czerwca bieżącego roku. W czasie wakacji będzie trwało wyposażanie budynku w meble, sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, nowoczesne pomoce dydaktyczne do nauki teoretycznych przedmiotów zawodowych.
 	Wszyscy uczniowie i nauczyciele patrzą z nadzieją na szybkie postępy na budowie.

Nowe zdjęcia z postępu prac można zobaczyć w galerii.

# Text boxes

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE